本科生课程作业

题    目  “智能在线编程练习平台”个人项目总结报告

课 程 名   软件项目综合实践

任课教师    杨波

学    院     软件学院

专    业     软件工程

学生姓名      胡阳

学    号  2023141461174               年级   2023级

完成时间   2026年6月3日

“智能在线编程练习平台”个人项目总结报告

胡阳 2023141461174

1. 项目基本情况

本项目为“智能在线编程练习平台”（智能算法题库与在线评测系统），由7人团队共同完成，采用“传统OJ判题 + AI智能赋能”的双引擎模式。平台面向算法学习者、竞赛选手、求职备考人员等用户群体，提供从题目练习、代码提交、自动评测到AI代码评价与题目生成的闭环学习体验。

项目基于Spring Boot 2.7.18 + MyBatis + MySQL 8.0后端技术栈，前端使用Vue 3 + TypeScript + Vite，评测引擎基于Docker沙箱实现多语言隔离运行，AI能力对接火山引擎方舟大模型平台。项目周期为12周，涵盖立项、设计、开发、测试与部署全流程。

2. 承担的主要工作

在本项目中，我主要承担后端开发职责，具体工作内容包括：

- 搭建Spring Boot后端框架：基于Maven构建Spring Boot 2.7.18项目，设计并组织多模块分层结构（Controller-Service-Mapper），统一响应格式与全局异常处理，奠定项目后端整体基础。

- 设计MySQL数据库：根据需求分析文档，完成数据库的概念与逻辑设计，遵循三大范式，建立用户、题目、分类、提交记录、评测报告、统计等核心数据表，并定义索引、约束与字段加密策略。

- 实现题库管理模块：开发题目、分类、测试用例等业务接口，支持题目的增删改查、分页检索、知识点筛选、测试用例上传等功能，保障题库内容的灵活维护。

- 实现用户管理模块：开发用户注册、登录、个人信息管理、密码加密存储、权限控制等接口，集成JWT实现无状态认证，配合Token拦截器实现接口访问权限校验。

- 编写与联调业务接口：完成约60余个RESTful接口的开发，涵盖认证、用户、题库、评测、AI、管理员等核心业务模块，并配合前端与测试团队完成接口联调与缺陷修复。

- 编写相关技术文档：参与数据库设计文档、接口文档的撰写与维护，确保文档与代码版本一致，支撑团队协作与后续维护。

3. 遇到的问题和处理结果

在项目开发过程中，我遇到了若干技术与管理问题，具体情况及处理结果如下：

问题1：数据库设计初期未充分预估高频查询场景，导致题目列表接口响应较慢。

处理结果：通过分析慢查询日志，增加联合索引（如题目知识点+难度字段），并引入分页插件PageHelper，优化后平均响应时间由约800ms降至300ms以内。

问题2：前后端接口定义不一致，导致联调阶段频繁返工。

处理结果：推动团队在开发前期制定统一的接口规范文档（响应格式、状态码、字段命名），并使用Apifox进行接口Mock与同步验证，显著降低了联调沟通成本。

问题3：用户认证模块中，Token过期后前端未自动刷新，影响使用体验。

处理结果：在后端增加Token刷新接口，并与前端约定在Token过期时自动调用刷新逻辑，同时调整Token有效期策略，保证安全性与体验的平衡。

问题4：多模块并行开发中，Git分支管理混乱，出现代码覆盖与冲突。

处理结果：协助团队规范Git Flow分支策略，明确主分支、开发分支与功能分支的使用规则，推动每日同步与合并，减少冲突发生。

4. 参与项目过程的体会和项目评价

4.1 对项目过程的体会

通过本次项目，我系统经历了软件项目从需求分析、数据库设计、后端开发到联调测试的全过程，深刻体会到前期设计规范与文档先行的重要性。作为后端开发者，我认识到数据库设计不仅影响开发效率，更直接决定系统性能与可扩展性。同时，团队协作中接口先行、规范统一、持续沟通是保障项目顺利推进的关键。

4.2 对项目的评价

本项目整体目标明确、技术选型合理、过程管理规范，成功实现了“传统OJ判题 + AI智能赋能”的双引擎模式。功能完整性、系统性能与安全性均达到预期。我在项目中承担的后端框架搭建、数据库设计与核心模块开发工作得到了团队认可，也为后续项目积累了宝贵的工程经验。

4.3 自我反思与改进方向

在项目中也暴露出自身的一些不足，例如对Docker沙箱环境理解不够深入，初期在评测模块联调中依赖他人较多；部分异常场景（如数据库连接池溢出、SQL注入）考虑不够周全。今后将加强系统性能与安全方面的学习，提升对全链路技术栈的理解与风险预判能力。